Diego B.
PRIORIDAD 1
- Autoría: confirmar si soportamos múltiple autoría de tps y qué rol cumple o puede cumplir la tabla grupo; si no cumple ninguno, eliminarla => HECHO
- Guardado de Tps compartidos; tener en cuenta en este caso el tema de la múltiple autoría => HECHO
PRIORIDAD 2
Configuraciones varias: documentar todo; script => Más o menos
Jboss: pruebas; documentar todo, y generar script siempre que se pueda => Más o menos
Tomcat: estructura => Nada
PRIORIDAD 3
- Informe 3:
  corregir modalidad de prueba 3.2.6 => manual; esto pasaba en otra, revisar => HECHO
  corregir las referencias a corrección colaborativa de tps => HECHO
  reformular; dejar lo más general en el 3, y pasar lo más particular al 4 => HECHO
  nueva prueba: escalabilidad => INGRESADA, me falta detallarla
  mejorar los gráficos de despliegue => HECHO
  hacer que los gráficos de las pruebas sean menos infantiles; al menos borrar las manitos => NADA
Informe 4: crear con lo que se pueda => HECHO

Martín
PRIORIDAD 1
Roles
- Look and feel
- Carga de la estadística; el tema de los 5 segundos
PRIORIDAD 2
Jmeter

NO OLVIDAR
- Documentación 4 + 1
- Validaciones de las pruebas; recordar tema de tiempos standard

Cosas para revisar/pensar a futuro
Qué pasará con el Singleton en Tomcat/Terracotta